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Vorbereitung, Agenda, Ergebnisprotokoll und nächste Schritte für dieses konkrete Format.
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01  Auftrag
	Unternehmen:
	 

	Verantwortliche Person:
	 

	Entscheidungsfrage:
	 

	Termin / Rollen:
	 



02  Vorbereitung
	☐
	Zwei bis fünf konkrete Aufgaben statt allgemeiner Modellwünsche.

	☐
	Beschreibung der heutigen Bearbeitung und ihrer Schwierigkeiten.

	☐
	Informationen zur Datenherkunft und möglichen Freigaben.

	☐
	Fachperson, die gute und schlechte Ergebnisse tatsächlich unterscheiden kann.




03  Agenda
	Minuten
	Arbeitsblock
	Ergebnis

	30
	Auswahlrahmen
	Ziel, Budgetrahmen und unzulässige Einsatzbedingungen klären.

	60
	Anwendungsfälle
	Eingabe, Ausgabe, Nutzer und Fehlfolgen je Idee beschreiben.

	75
	Vergleich
	Nutzen, Voraussetzungen und einfachere Alternativen prüfen.

	90
	Pilotauftrag
	Kandidat, Datenumfang, Rollen und erlaubte Aktionen definieren.

	75
	Prüffälle
	Normalfälle, Grenzfälle und kritische Fehler mit Stop-Regeln ausarbeiten.

	30
	Freigabeweg
	Offene Voraussetzungen, Verantwortliche und nächsten Entscheidungszeitpunkt vereinbaren.



04  Übung
Eine Wissensassistenz wird mit einem normalen Informationswunsch, einer Frage ohne Quelle und einem nicht berechtigten Zugriff getestet — zunächst als Papierprüfung des Pilotdesigns. Die Gruppe beschreibt jeweils, was die spätere technische Lösung tun und ausdrücklich nicht tun darf. So entstehen prüfbare Anforderungen statt der Behauptung, ein Chatbot sei schon durch eine funktionierende Demo geeignet.
	Arbeitsnotizen zur Übung:
	 

	Beobachtung / offene Frage:
	 





05  Ergebnisse
	☐
	Bewertete Anwendungsfall-Steckbriefe.

	☐
	Begründete Auswahl oder begründete Nicht-Auswahl eines Piloten.

	☐
	Pilot-Canvas mit Daten, Rollen, Kostenannahmen und Kontrollgrenzen.

	☐
	Testfallkatalog mit fachlichen Akzeptanz- und Stop-Kriterien.


06  Beschlüsse und Übergabe
	Entscheidung / offene Frage
	Beleg / Annahme
	Verantwortlich
	Termin

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



07  Grenzen
Kein fertig entwickelter Pilot im Workshop und keine Verfügbarkeitsgarantie für bestimmte Anbieter oder Modelle. Der Zugriff auf echte Daten beginnt erst nach den erforderlichen Freigaben.
Nur freigegebene oder bereinigte Daten verwenden. Keine Zugangsdaten eintragen.
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